Matriz de Abastecimiento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave | WBS | (Equipo) Administración de proyectos | Diagramas y mapas | Materiales de computo | Programación | computadoras | mobiliario | Servidor |
| 1.1.1 | Análisis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Implementación |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Instalación o despliegue |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Uso y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto o servicio a adquirir | Código de elemento wbs | Tipo de contrato | Procedimiento de contratación | Forma de contactar proveedores | Requerimientos de estimaciones  independientes | Área/rol/ responsable de la compra | Manejo de múltiples proveedores | Proveedores pre calificados | Cronograma de adquisiciones requeridas | | | | | | | |
| Equipo de computo | 1.1.1 | Contrato de precio fijo tasa horana | * Presentación del personal. * Solicitud de contratación o servicios * Fechas disponibles * Horarios disponibles * Firma de contratación * Pago de honorarios y fin de servicios | * Solicitud de información * Entrevistas con diferentes proveedores * Coordinaciones telefónicas | no | Recursos humanos | Proveedor único | Gigabit, HP, asus México |  |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |
| Mantenimiento de equipos | 6.6.1 | Contrato de medio año | * Presentación del personal. * Solicitud de contratación o servicios * Fechas disponibles * Horarios disponibles * Firma de contratación * Pago de honorarios y fin de servicios | * Solicitud de información * Entrevistas con diferentes proveedores   Coordinaciones telefónicas | Si cotizaciones anteriores | R.H | Lista de proveedores | Gigabit, HP, asus México |  | | | | | | | |
| Curso de uso de sistema | 3.3.1 | Contrato de precio fijo tasa honoraria | * personal. * Solicitud de contratación o servicios * Fechas disponibles * Horarios disponibles * Firma de contratación * Pago de honorarios y fin de servicios | Proveedor predefinido | no | Administrador de proyecto | Proveedor único | Gigabit, HP, asus México |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| TRABAJO POR SEGÚN (PDT) | SEGÚN EL PDT |
| Objetivo del equipo de trabajo del proyecto: | Elaborar el informe final e informe de hitos a los clientes satisfechos |
| Descripción del equipo de trabajo del proyecto: | El informe contendrá los días y costos al igual que el control del sistema de Servicio Social con la autorización del sponsor, se entregara dos copias del proceso de planeación y control del sistema al cliente acompañado de un CD-ROM con todos los archivos electrónicos, el informe de hitos o entregables se le comunicara al sponsor mediante una firma de concluido y entregado, en el cliente se le pedirá una firma dando de enterado que está satisfecho por el entregable acordado, lo cual nosotros tendremos la original y el cliente una copia de todo el documento. |
| Descripción del trabajo a realizar: | Actividades a realizar: revisar los informes semanales de costos y de presupuesto de cada una de las tareas.  Elaborar el informe mensual del proyecto en general |
| Asignación de responsabilidades: | Sponsor: Dr. Miguel Angel  Project manager: Geisler Manuel  Participa: Jesus Choy  Apoya: Jacinto Mezeta  Aprueba: Dr. Robert Beltrán  Da información: Robert Beltrán |
| Fechas programadas | Inicio: 4/ 01/ 16  Fin: 16/12/16  Hitos importantes: Revisión de Proyecto. |
| Criterios aceptados: | Stakeholder que acepta: gigabit y HP  Requisitos que deben cumplirse: sistema de vinculación y un informe del entregable  Forma que se aceptara: se aceptara el informe de terminado y el sistema de vinculación en la base de datos |
| Supuestos | Todo el equipo está bien preparado y capacitado |
| Riesgos: | Que el sistema caiga por excederse de usuarios, que las computadoras o el software no sea compatible con el sistema. |
| Recursos asignados y costos: | El equipo de trabajo: Materiales de computadora, equipos completos en general, computadora y servidor. |
| Dependencias: | Otros tipos de dependencia: |
|  |  |
|  |  |